Comune di Bassano del Grappa

# DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

| Registro Unico | 1208 / 2012 |  | Area | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oggetto:	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CUPOLA DELLA TORRE DEL MUSEO CIVICO (OTTAGONO SUPERIORE) - AFFIDAMENTO DITTA NEROBUTTO TIZIANO E FRANCESCO SNC - DI GRIGNO (TN) - CIG Z2605F7B86.

IL   D I R I G E N T E

VISTA la Relazione tecnica trasmessa dal Servizio Fabbricati con data 26.07.2012, con la quale si comunica che necessita provvedere ai lavori di riparazione della cupola della torre (Ottagono superiore) del Museo Civico;

VISTI gli elaborati del progetto DEFINITIVO ed ESECUTIVO predisposto dai tecnici dell'Area Lavori Pubblici in data dicembre 2011, relativi ai lavori di "Riparazione della cupola della Torre (ottagono superiore) del museo civico e ripristino del decoro interno sulla volta",  per l’importo complessivo di E…20.000,00.=, di cui E…12.500,00.= per lavori a base d’appalto, e la restante cifra di E…7.500,00.= quali somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTI in particolare, i seguenti elaborati: "Relazione Tecnica", "Foglio Condizioni Esecutive", "Tav.U- Planimetria e piante prospetti e sezioni documentazione fotografica";

FATTO proprio quanto riportato dalla "Relazione Tecnica”, dalla quale emerge la situazione attuale della struttura, così riassunta:

- L’intervento che si propone ha già ottenuto con prot. 3275 in data 07.02.2012 la preventiva autorizzazione dalla competente Sovrintendenza per i Beni Ambientale e Architettonici ed è volto esclusivamente alla conservazione dell’esistente, rendendosi necessario in quanto nella cupola sono ben evidenti le tracce di una infiltrazione di acqua piovana che danneggia gli affreschi. E’ necessario quindi procedere ad un intervento che oltre a prevedere la riparazione del manto di copertura (coppi) ed il ripristino delle condizioni di deterioramento, consenta una accurata ispezione anche dell’estradosso della volta, allo scopo di verificare la consistenza della struttura interna, ed il deterioramento della stessa dovuto alle infiltrazioni che con ogni evidenza si riscontrerà.

- Le opere da realizzarsi con questo intervento, che potrebbe risultare solo un primo intervento propedeutico ad un secondo intervento più consistente, che si potrebbe rendere necessario qualora lo stato di conservazione della copertura della torre risultasse particolarmente deteriorato, sono prevalentemente opere di cantierizzazione, per consentire l’accesso in sicurezza sulla copertura della torre ai tecnici che dovranno eseguire le lavorazioni necessarie ed eventualmente provvisorie, per la sistemazione ed il ripristino del problema riscontrato.

- Le stesse strutture messe in opera consentiranno uno studio approfondito dello stato di conservazione della copertura, compresa la possibilità di accedere all’estradosso della volta per verificarne lo stato della struttura interna e valutare l’eventualità di un intervento di manutenzione.

- L’intervento si dovrà svolgere secondo le seguenti fasi:

- realizzazione di opere provvisionali di protezione delle esposizioni presenti nei locali del Museo interessati dal passaggio delle maestranze per il trasporto degli elementi necessari per la formazione della impalcatura di accesso alla copertura del museo e successivamente alla copertura della torre;

- formazione di ponteggio tubolare fisso fino alla copertura del museo, da comporre nel cortile interno del museo;

- rimozione dei coppi e protezione della copertura del museo, nell’area su cui verrà realizzato il piano di appoggio per il successivo ponteggio;

- formazione di ponteggio tubolare fisso fino alla copertura della torre, per l’accesso in sicurezza, realizzato mediante appositi ancoraggi sulla torre per non sovraccaricare la copertura sottostante;

- rilievo fotografico

- verifica dello stato di conservazione del manto di copertura per valutare le cause della infiltrazione;

- acceso all’estradosso della volta (mediante aperture già presenti o mediante la realizzazione di apposito foro sulla copertura) allo scopo di verificare la struttura interna e la consistenza del problema dovuto alle infiltrazioni;

- sistemazione dei problemi riscontrati, compreso l’uso dell’attrezzatura necessaria per le operazioni di ripristino ed il materiale necessario;

- smontaggio dei ponteggi e delle opere provvisionali e ripristino delle condizioni ante intervento.

PRESO atto che il Servizio Fabbricati si è attivato chiedendo la disponibilità ad eseguire i lavori specificatamente alla ditta "NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO snc - via Zona Industriale 3/A-3B, 38055 Grigno (TN), ditta specializzata nel settore del restauro Architettonico, la quale, a seguito di sopralluogo sul posto e verificate le condizioni delle circostanze che possono influire sull'esercizio dei lavori per il rilirevo delle quantità, ha presentato offerta in data 20.07.2012 (ns.prot.n.0043550 del 23.07.2012), per la spesa di E..12.500,00.= oltre iva;

FATTO proprio il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Fabbricati e ritenuto di provvedere commissionando quanto necessario alla ditta individuata, sottolineato che:

- è stata chiesta l'autorizzazione all'esecuzione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, visto il parere ottenuti con nota prot. 3275 in data 07.02.2012 e concorde nel restituire nel modo dovuto il valore storico e la bellezza dell'edificio, con la conservazione degli affreschi esistenti;

- l’assegnazione dei lavori per tale tipo di opere può avvenire con affidamento diretto ai sensi dell’art.125-comma 8, del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- è stata garantita la disponibilità immediata da parte della stessa ditta la cui competenza è conosciuta e apprezzata;

- l'onere degli interventi è da ritenersi economicamente conveniente per l’Amministrazione Comunale e soprattutto congruo rispetto agli attuali prezzi di mercato;

RITENUTO di approvare, unitamente agli atti progettuali presentati dal Servizio Fabbricati, il Quadro Economico riportato nel dispositivo, che quantifica l'importo totale del Progetto esecutivo in E...20.000,00.=, di cui E....12.500,00.= per lavori da eseguire ed E....7.500,00.= quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO atto che la spesa totale del progetto, pari a E...20.000,00.= trova copertura sul cap.400333/2012 - finanziato con OO.UU.;

DATO atto che con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 10.05.2012, è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente anno 2012;

ACCERTATO che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai Dirigenti con Deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 05.07.2012;

VISTI inoltre l’art. 151, comma 4 – del D.Lgsl.vo n. 267/2000- e la Circolare del Ministero dell’Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;

- D E T E R M I N A

- di eseguire, come esposto in premessa, i lavori di "Riparazione della cupola della Torre (ottagono superiore) del museo civico e ripristino del decoro interno sulla volta",  approvando il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO predisposto dai tecnici dell'Area Lavori Pubblici in data dicembre 2011, per l’importo complessivo di E…20.000,00.=, di cui E…12.500,00.= per lavori a base d’appalto, e la restante cifra di E…7.500,00.= quali somme a disposizione dell’Amministrazione, come emerge nel seguente quadro economico che si approva:

| A | Lavori da appaltare | Parziali | TOTALI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lavori da appaltare | €...12.150,00 |  |
| 2 | Oneri per la sicurezza | €........350,00 |  |
|  | TOTALE LAVORI DA APPALTARE | *** | €...12.500,00 |
| B | Somme a disposizione dell'amministrazione |  |  |
| 1 | I.V.A. 10% su "A" | €....1.250,00 |  |
| 2 | Spese Tecniche 1,50% | €.......187,50 |  |
| 3 | Somme a disposizione per lavori di risanamento e nolo ponteggi | €....6.000,00 |  |
| 4 | Imprevisti ed arrotondamenti | €.........62,50 |  |
|  | TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE | *** | €.....7.500,00 |
|  | IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO PREVISTO |  | €...20.000,00 |

- di impegnare sul cap.400333/2012, la spesa complessiva di E..20.000,00.= pevista per l’intero Progetto di cui trattasi, e nel contempo di assumere ai seguenti sub-impegni:

- 2.a) di sub-impegnare la somma di E..13.750,00.= (IVA compresa) a favore della Ditta "Nerobutto Tiziano & Francesco snc", via Zona Industriale 3/A-3/B, 38055 Grigno (TN), affidando alla stessa i lavori di cui trattasi, accettando l’offerta presentata con prot.43550/2012, che quantifica una spesa di E...12.500,00.= (oltre iva 10%), pari al totale complessivo di E...13.750,00.= (CIG Z2605F7B86.);

- 2.b) di sub-impegnare la quota di E...187,50.= quale incentivo art.92 D.lgs.163/2006;

- di incaricare la ditta affidataria dei lavori di cui trattasi, a mezzo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, e di procedere successivamente al pagamento delle spese di cui trattasi - anche mediante rate di acconto e/o stati di avanzamento lavori - sempre entro il limite massimo degli impegni assunti, su presentazione di apposite fatture che verranno liquidate dal Dirigente, previa verifica ed attestazione della regolarità delle stesse a parte del Capo Servizio e/o del Capo U.O. competente; senza l’espletamento di ulteriori formalità.

MEB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:  manca la dichiarazione che attesti la coerenza del provvedimento con i saldi del patto di stabilità interno 2012.

| E/U | IMPEGNO/ACCERTAMENTO |
| --- | --- |
| U | 103721/0 |
| U | 103721/1 |
| U | 103721/2 |

Firmato digitalmente  il 20/08/2012 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 24/02/2011 10:04:01 al 24/02/2014 01:00:00 - Firmato digitalmente  il 20/08/2012 da Federica Bonato / INFOCERT SPA valida dal 24/12/2009 13:53:22 al 24/12/2012 01:00:00 -

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale, costituito da un esemplare e da numero _______ allegati per complessive numero _______ facciate, conforme all'originale ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/08/2012 al 04/09/2012

Proposta confermata Al Ragioniere