Comune di Bassano del Grappa

# DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

| Registro Unico | 968 / 2013 |  | Area | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE CUPOLA DELLA COLOMBARA DI MEZZO DEL CIMITERO DI S. CROCE.  AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAFFE DI ANCORAGGIO IN BRONZO SULLE LASTRE DEI LOCULI DEL LATO EST DELLA COLOMBARA DI MEZZO - CUP: I76I10000070004 - CIG.:  ZF3094A4C7.

IL   D I R I G E N T E

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 14.02.2012, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione cupola della ”Colombara di mezzo” - Cimitero di S. Croce”, redatto dai tecnici dell’Area Lavori Pubblici, per la spesa complessiva di E…90.000,00.= di cui E…78.270,00.= per lavori a base d’asta e la restante cifra di E…11.730,00.= quali somme a disposizione dell’amministrazione;

DATO atto che tale spesa ha trovato copertura come segue:

€...83.000,00.= scheda n. 400450/2010 “Fabbricati manutenzione” - mutuo (imp.85885-0);

€.....7.000,00.= scheda n. 490266/2010 “Fabbricati” - contributi (imp.85886-0)

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.970/2012 , con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi a favore della ditta POL COLOR, con sede in via BOSCHIERA 1/A - FARA VICENTINO - (VI), per l'importo netto contrattuale di di €...55.734,00.= (compresa la quota di €...800,00 relativa agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 10%, per un totale di €..... 61.307,38.= (iva compresa), assumendo l'impegno di spesa n..85885-1, assunto sul capitolo n.400450/2010 “Fabbricati manutenzione” - Finanziato con Mutuo della Cassa DD.PP.;

VISTO il contratto d'appalto firmato con Rep. n. 9009 del 29.09.2012 - Registrato in Bassano del Grappa il 12.10.2012, n.136 /1;

VISTA la perizia approvata con determinazione numero provvisorio 510/2013, che ha approvato il seguente quadro economico, dal quale emerge che il totale lavori ammonta a E…66.788,70.= oltre IVA 10%, le somme in amministrazione ammontano a E…23.211,30.=, fermo restando confermato e invariato l’importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.33/2012, ammontante a E….90.000,00:

QUADRO ECONOMICO DOPO PERIZIA DI VARIANTE

| LAVORI | IMPORTI dopo PERIZIA |
| --- | --- |
| - Opere di copertura | 65.988,70 |
| - Oneri della sicurezza | 800,00 |
| TOTALE LAVORI | 66.788,70 |
| ### SOMME A DISPOSIZIONE |  |
| - I.V.A. al 10% su lavori | 6.678,85 |
| - Art.90 D.Lgs 163/2006 (quota 1,0% assicurazione) | 782,70 |
| - Art.92 D.Lgs 163/2006 (quota 2% incentivo) | 1.800,00 |
| - Ancoraggio loculi Colombara Est | 7.792,40 |
| - Imprevisti e arrotondamenti | 6.157,35 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 23.211,30 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | 90.000,00 |

VISTA ora la relazione tecnica presentata con data 21.03.2013 dal Direttore Lavori - tecnico comunale, con la quale viene rilevato che nel corso dei lavori si manifesta la necessità di provvedere alla sistemazione dei loculi lato est della Colombara di mezzo del Cimitero di S.Croce, prevedendo la fornitura e la posa in opera di staffe di ancoraggio e bordi di rivestimento in marmo;

FATTO proprio quanto proposto dalla relazione tecnica, e ritenuto di provvedere in merito sottolineato che tale intervento porta alla riqualificazione della struttura oggetto di manutenzione;

RILEVATO che nella stessa area sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione della Cupola della Colombara di mezzo del Cimitero di S.Croce, come previsto dal progetto principale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. n.33 del 14.02.2012, e che gli stessi sono stati aggiudicati alla ditta POL COLOR, con determinazione dirigenziale n.970/2012;

DATO atto che il costo dei lavori di "Posa in opera di staffe di ancoraggio in bronzo sulle lastre dei loculi del lato est della Colombara di mezzo" è da ritenersi un lavoro complementare ai lavori principali approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.33/2012, e trova copertura all'interno del Quadro Economico approvato dalla perizia di variante, e rientra tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO atto che il Servizio competente si è attivato chiedendo alla ditta “POL COLOR, con sede in via BOSCHIERA 1/A - FARA VICENTINO - (VI)”, la disponibilità per l’eventuale affidamento dei nuovi lavori, e la stessa è stata invitata a presentare la propria migliore offerta considerando tale scelta a tutto vantaggio dell’Amministrazione Comunale, in quanto verrebbe assicurata:

- l’esecuzione unitaria dei lavori della Colombara di mezzo del Cimitero di S.Croce, compreso l’ancoraggio in bronzo delle lastre dei loculi;

- l’operatività interna del cantiere, con particolare riferimento all’osservanza delle procedure di sicurezza;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta POL COLOR, con sede in via BOSCHIERA 1/A - FARA VICENTINO - (VI), con data 04.03.2013, protocollata con n.16784/2013, con la quale si manifesta la disponibilità ad accettare l’affidamento dei lavori di "Sistemazione loculi lato est presso il Cimitero di S.Croce" al costo di E...6.440,00.= oltre IVA 10%, per un totale di E....7.084.00.= (IVA 10%COMPRESA);

PRESO atto che il presente affidamento avviene mediante la procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art.125, comma 11, del vigente Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.163/2006 e s.m.i., che consente per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, e che la spesa oggetto della presente contrattazione è ritenuta congrua in relazione all’andamento corrente dei prezzi di mercato;

RITENUTO di procedere in merito, affidando l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione loculi lato est presso il Cimitero di S.Croce ", alla ditta POL COLOR, con sede in via BOSCHIERA 1/A - FARA VICENTINO - (VI), per l’importo netto lavori di Euro 6.440,00.= (oneri di sicurezza inclusi), oltre IVA 10%, pari al totale di E...7.084,00.=, dato atto che tale onere trova copertura all'interno del Progetto, tra le somme in amministrazione, nella Scheda n.400450/2010 “Fabbricati manutenzione” - finanziata con MUTUO (imp.85885-0) - CUP.: I76I10000070004 - CIG.:  ZF3094A4C7;

PRESO atto, inoltre, che il Consiglio Comunale con deliberazione n.52 del 20.06.2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2013;

VISTA, nello specifico, la Determinazione dirigenziale n.933/2013, adottata dal Dirigente dell’area 1^ Risorse e sviluppo, avente per oggetto: “Reintegro somma per i lavori della cupola della colombara di mezzo”, esecutiva;

ACCERTATO che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai Dirigenti

VISTI inoltre l’art. 151, comma 4 – del D.Lgsl.vo n. 267/2000- e la Circolare del Ministero dell’Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;

- D E T E R M I N A

1) di far proprio tutto quanto esposto in premessa, e di approvare l’esecuzione dei  "Lavori di Sistemazione loculi lato est della Colombara di mezzo”, dato atto che rientra tra le somme in amministrazione del  Quadro Economico dei progetto riguardante i lavori di “Manutenzione cupola Colombara di mezzo Cimitero di Santa Croce”, come approvato dalla perizia di variante in corso d’opera, che quantifica per tale intervento una spesa di E...7.084,00.= (IVA 10% COMPRESA);

2) di affidare l’esecuzione dei "Lavori di Sistemazione loculi lato est della Colombara di mezzo”, all’IMPRESA “POL-COLOR srl, via Boschiera 1/A, 36030 Fara Vicentino (VI)," accettando il preventivo presentato con prot.n.16784/2013, che quantifica una spesa di  E...6.440,00.= oltre IVA 10%, pari all’importo complessivo di E….7.084,00.= (IVA COMPRESA);

3) di impegnare la spesa complessiva di €...7.084,00.= (iva 10% compresa) a favore dell’IMPRESA “POL-COLOR srl, via Boschiera 1/A, 36030 Fara Vicentino (VI)," sulla scheda n.400450/2010 “Fabbricati manutenzione” - finanziata con MUTUO (imp.85885-0) - CUP.: I76I10000070004 - CIG.:  ZF3094A4C7;

4) di incaricare la ditta con lettera secondo la disciplina del commercio;

5) di dare atto che il presente provvedimento è adottato a seguito dell’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2013 da parte del Consiglio Comunale, di cui alla deliberazione n.52 del 20.06.2013, vista la Determinazione n.933/2013 e la Determinazione approvante i lavori di Perizia di variante in corso d’opera;

6) di approvare il seguente nuovo QUADRO ECONOMICO dei lavori di “Manutenzione cupola della ”Colombara di mezzo” del Cimitero di S. Croce”, alla luce del presente affidamento riguardante l’intervento di “Ancoraggio loculi Colombara Est”, dato atto che il totale lavori è pari a E…66.788,70.= oltre IVA 10%, le somme in amministrazione ammontano a E…23.211,30.=, fermo restando confermato e invariato l’importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.33/2012, ammontante a E….90.000,00:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO all’intervento di

ANCORAGGIO LOCULI COLOMBARA EST

| LAVORI | IMPORTI |
| --- | --- |
| - Opere di copertura | 65.988,70 |
| - Oneri della sicurezza | 800,00 |
| TOTALE LAVORI | 66.788,70 |
| ### SOMME A DISPOSIZIONE |  |
| - I.V.A. al 10% su lavori | 6.678,85 |
| - Art.90 D.Lgs 163/2006 (quota 1,0% assicurazione) | 782,70 |
| - Art.92 D.Lgs 163/2006 (quota 2% incentivo) | 1.800,00 |
| - Ancoraggio loculi Colombara Est ditta Pol-Color | 7.084,00 |
| - Imprevisti e arrotondamenti, utilizzo ribasso offerta | 6.865,75 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 23.211,30 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | 90.000,00 |

MEB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

| E/U | IMPEGNO/ACCERTAMENTO |
| --- | --- |
| U | 85885/2 |

Firmato digitalmente  il 16/07/2013 da Stefania Meneghini / INFOCERT SPA valida dal 10/07/2013 09:31:09 al 10/07/2016 02:00:00 - Firmato digitalmente  il 16/07/2013 da Federica Bonato / INFOCERT SPA valida dal 30/11/2012 11:38:16 al 30/11/2015 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/07/2013 al 31/07/2013

Proposta confermata Al Ragioniere